一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 UPC 山东肥城刘台 49.5MW 风电场项目 行业类别 风电项目

|  | 主管部门 （或主要投资方） |  | 泰安优能新能源有限公司 项目性质 新 建 |
| --- | --- | --- | --- |

水土保持方案审批部 泰安市水利和渔业局

门、文号及时间 泰水保字[2017]1 号文，2017 年 2 月 22 日

| 水土保持方案变更审 批部门、文号及时间 |  | / |
| --- | --- | --- |
| 水土保持初步设计审 批部门、文号及时间 |  | / |

项目建设起止时间 2016 年 7 月~2018 年 12 月

| 水土保持方案编制单 位 |  | 山东绿景生态工程设计有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 水土保持初步设计单 位 |  | 河北省电力勘测设计研究院 |

水土保持监测单位 山东绿景生态工程设计有限公司

|  | 水土保持施工单位 |  | 山东环能设计院股份有限公司、中国电建集团核电工程公 司、信邦建设工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |

水土保持监理单位 山东恒信建设监理有限公司

|  | 水土保持设施验收 报告编制单位 |  | 莱芜市科源水利勘测设计有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》，泰安优能新能源有限公司于 2019 年 4 月

24 日主持召开了 UPC 山东肥城刘台 49.5MW 风电场项目水土保

持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制、监理、监测、

施工、验收报告编制单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持

方案编制、水土保持监理、监测、施工、验收报告编制等单位的汇

报，经质询、讨论，形成了 UPC 山东肥城刘台 49.5MW 风电场项

目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

UPC 山东肥城刘台 49.5MW 风电场项目位于山东省泰安肥城

市境内，建设内容包括 1 座 110kv 升压站，风机及箱变各 22 座，

开辟风机安装场地 22 处，修建进站道路及施工检修道路，架设集

电线路及接入系统，布设施工生产生活区 1 处。工程于 2016 年 7

月开工，于 2018 年 12 月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2017 年 2 月 22 日，泰安市水利和渔业局以泰水保字[2017]1 号

文对《UPC 山东肥城刘台 49.5MW 风电场项目水土保持方案报告

书》（报批稿）进行了批复。批复的水土流失防治责任范围为

61.67hm2。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本工程主体工程初步设计中，对于水土保持部分进行了专章设

计，建设单位按照水土保持初步设计内容进行了具体施工。

（四）水土保持监测情况

2016 年 6 月，建设单位委托山东绿景生态工程设计有限公司开

展了水土保持监测，编制了《UPC 山东肥城刘台 49.5MW 风电场

项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土

保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流

失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地治

理率 99.27%，水土流失总治理度 99.24%，土壤流失控制比 1.03，

拦渣率 97.33%，林草植被恢复率 98.94%，林草覆盖率 68.22%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

建设单位委托莱芜市科源水利勘测设计有限公司编制了

《 UPC 山东肥城刘台 49.5MW 风电场项目水土保持设施验收报

告》，根据建设单位实施情况，结合现场核查、质量检验，各项措

施基本布设到位，质量合格，本工程水土保持设施完成情况达到批

复的水土保持方案的要求。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保

持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水

土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设

施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1、建设单位应加强资料整理、归档；

2、建设单位应进一步加强水土保持设施管护，提高植被成活

率，对重点排水设施、检修道路加强巡查和维护。